SMLOUVA O DÍLO

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany:

- ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

Se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100

Organizace je zapsána zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

Zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

- na straně jedné (dále jen "objednatel")

- a

- …název/jméno příjmení……….,

se sídlem v / s místem podnikání v: …………,

IČ:…………., DIČ: CZ……………..

Bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………… soudem v ………., oddíl …, vložka ……, nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu vydaného ŽÚ …….nezapsaná v obchodním rejstříku

zastoupeno  …………, funkce a  …………, funkce,

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

- t a k t o :

- Článek I.

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 jsou Základní podmínky, Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP"), příloha č. 2 je Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním VSP.

- Čl. II.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo:

Oprava budovy stájí - Došková

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne …... Položkový rozpočet s cenovou nabídkou je jako nedílná součást této smlouvy její přílohou č. 3.

Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy o dílo bude dodržovat zadávací podmínky veřejné zakázky a obsah své nabídky, kterou do veřejné zakázky předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy o dílo.

- Součástí předmětu plnění je:

Oprava bude realizovaná podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Oprava budovy stájí – Došková (Ubikace nosorožců)“ zpracované Tomášem Sýkorou a Ing. Radomírem Burešem, PROST Zlín – projekční kanceláří.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

- kompletační a koordinační činnost

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)

- vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

- obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

- umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona          č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, a zajistit účast stavbyvedoucího

- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění  a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění , při přejímacím řízení

- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy

- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla

- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele

- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli

- předání záručních listů v českém jazyce

- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- zajištění prováděcího a dílenského projektu. Zhotovení dílenské dokumentace, která bude doložena ke schválení objednateli a odpovědnému projektantovi do 14 dnů od podpisu smlouvy. Společně s dokumentací předat písemné upozornění na případné kolize a problémy na místech, kde budou instalace prováděny, a to ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím

- při předání hotového díla předložit dokumentaci skutečného provedení

- Součástí díla je řádně vedený stavební deník.

- Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu.

- Podmínky pro přejímku:

Stavba bude realizována podle projektu.

Předložení stavebního deníku

- protokol o schválení předložených vzorků použitých materiálů a prvků

- Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky

- Protokol o provedených kontrolách rovnosti konstrukcí, které byly předmětem díla

- Předložení dokumentace skutečného provedení

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v době uvedené v Čl. III odst. 1 této smlouvy.

- Místem plnění je sídlo objednatele – v návštěvnické části ZOO Zlín – oblast Afrika (Ubikace nosorožců).

- Zhotovitel garantuje záruční dobu díla na 60 měsíců po protokolárním předání stavby ve vztahu ke stavebním částem.

- Objednatel si vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona týkající se možnosti méněprací k zámečnickým prvkům 27/Z, 33/Z, 34/Z, které mohou být vyjmuty a nahrazeny stávajícími prvky demontovanými z pavilonu tapírů. Ty bude v případě využití nutno upravit dle odsouhlasené dílenské dokumentace. Vyhrazená změna závazku bude uplatněna nejpozději do 20 dnů od účinnosti této Smlouvy o dílo.

- Během realizace stavby bude dodržován harmonogram stanovený zadavatelem s tím, že stavební práce mohou probíhat denně od 7:00 do 18:00 hodin s výjimkami předem odsouhlasenými zadavatelem. Doba pro návozy/vývozy materiálu a techniky přes výběh bude možná do 7:00 do 10:00 hodin. Každá změna harmonogramu bude dopředu odsouhlasena objednatelem zápisem do stavebního deníku.

- Článek III.

- Doba plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci díla dne …. Datum…. a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do ……………..

- Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem.

- Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Jakub Skřivánek, mobil 770 180 361, e-mail: skrivanek@zoozlin.eu.

Článek IV.

Cena díla

- Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

……..,- Kč bez DPH

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Cenová nabídka je Přílohou č. 3 této smlouvy. Výše uvedená částka je uvedena v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech.

- Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

Článek V.

Smluvní pokuty a sankce

- Smluvní pokuty a sankce jsou stranami dohodnuty takto:

- při prodlení zhotovitele se zahájením díla dle čl. X odst. 6 VSP  - 3 000,- Kč/ den,

- při prodlení zhotovitele s řádným předáním díla jako celku 5 000,-Kč/den,

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla dle čl. IX odst. 5 VSP – 2 000,-Kč/ den a vadu,

- při zadržení zaměstnance zhotovitele (včetně jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ

- při porušení zákazu kouření ve vyhrazených plochách areálu sídla objednatele včetně staveniště – 5 000,- Kč/případ

- při nedodržování pořádku a čistoty v okolí staveniště dle čl. VI odst. 3 VSP

- při prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu – 10 000,- Kč/den

- při porušení ustanovení článku VI. Odst. 5 VSP – 100 000,- Kč za každý zjištěný případ

- při porušení ustanovení čl. VI odst. 9 VSP – 1 000,- Kč za každý zjištěný případ

- při porušení předpisů BOZP se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takto zjištěný případ (např. nenošení výstražné vesty, či přilby)

- za porušení povinnosti zhotovitele dle ustanovení čl. VI odst. 10 VSP je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě postoupené části díla, resp. celého díla zhotovitele.

- za porušení povinnosti resp. zákazu uvedeného v čl. XI. odst. 3 a 4. VSP má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši postoupené či zastavené pohledávky

- za prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat 0,02 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

- Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost škůdce za způsobenou škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny dle čl. IV Smlouvy.

Článek VI.

Ustanovení společná a závěrečná

- Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se podrobně seznámil se VSOP a zavazuje se, že jejich ustanovení bude v plném rozsahu respektovat.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

- Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Základní podmínky a Všeobecné smluvní podmínky

Příloha č. 2 – Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet s nabídkovou cenou

- Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., v pozdějším znění a ustanoveními předpisů souvisících, platných na území ČR.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o stejné právní síle, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne …………

za objednatele:							 za zhotovitele:

……………………………………….					………………………………………..

Ing. Roman Horský, ředitel